2️⃣ Roadmap globale : toutes les étapes du projet

Je te propose une structure en phases.
Tu peux la recopier dans un carnet / Notion / Google Docs.

🟣 Phase 0 — Clarifier ton projet

Avant de coder, tu poses par écrit :

- Le but :

“Plateforme de prise de RDV pour pros du bien-être (réflexologues, etc.)”

- Le public cible :

“Ma mère + autres praticiennes bien-être”

- Ce que la V1 doit faire (MVP) :

  - création de compte pro

  - gestion des horaires / créneaux

  - calendrier de RDV

  - formulaire de prise de RDV pour les clients

  - page “espace client” / confirmation simple

Tout le reste (paiement en ligne, SMS automatiques…) = plus tard.

🟣 Phase 1 — UX & Design (sur papier / Figma, pas encore de code)

Tu dessines :

- la page d’accueil du service (le futur “site pro”)

- l’espace praticien :

  - tableau de bord

  - calendrier

  - liste de RDV

- l’espace client (page pour réserver)

Tu peux t’inspirer de ton site de ta maman (que tu fais déjà super bien) :
mêmes couleurs zen, même style de cartes, etc.

Le but de cette phase :
👉 savoir à quoi doit ressembler ton appli avant d’écrire une ligne de code.

🟣 Phase 2 — Choisir la techno & préparer ton environnement local

Tu choisis pour la V1 :

- soit PHP + MySQL (plus simple à héberger, logique pour toi)

- soit Node.js + Express + une base (plus moderne, mais un chouilla plus lourd)

Exemple PHP :

- Installer XAMPP ou WAMP → serveur local avec Apache + PHP + MySQL

- Ton projet est dans htdocs/mon-projet

- Tu accèdes à ton site sur : http://localhost/mon-projet

Exemple Node :

- Node + npm

- npm init → projet Node

- express pour gérer les routes

- SQLite ou Postgres en local

Tu mets aussi ton projet dans un repo git (et même GitHub si tu veux versionner).

🟣 Phase 3 — Concevoir ta base de données (en local)

Tu crées un schéma simple, par exemple :

- users (les pros)

  - id

  - nom

  - email

  - mot_de_passe (haché !)

  - type_pro (réflexologue, etc.)

- creneaux (créneaux proposés)

  - id

  - user_id

  - date_heure_debut

  - date_heure_fin

  - statut (dispo / bloqué)

- rendez_vous

  - id

  - user_id (le praticien)

  - nom_client

  - email_client

  - tel_client

  - date_heure

  - type_seance

  - statut (confirmé, annulé…)

Tu crées ces tables en local dans ta base.

🟣 Phase 4 — Backend (en local) : faire fonctionner le cœur

Tu développes (toujours en local) :

- inscription / connexion praticien

- création d’horaires / créneaux (ex : dispo le lundi 9h–12h)

- API / pages pour :

  - lister les créneaux libres

  - créer un rendez-vous (client)

  - marquer un RDV comme annulé

- une page “Mes RDV” pour le praticien

Tu testes avec ta mère en local :
→ elle se connecte sur ton ordinateur
→ elle voit ses créneaux, ses RDV, etc.

🟣 Phase 5 — Front & design (toujours en local)

Tu fais ton interface :

- tableau de bord praticien avec un joli calendrier

- liste des RDV avec des cartes zen

- formulaire de prise de RDV côté client

- page d’accueil marketing du service

Tu utilises :

- HTML

- ton CSS (style proche du site de ta maman)

- un peu de JS pour les interactions

Objectif :
👉 que ça soit beau, fluide, agréable, simple.

🟣 Phase 6 — Sécurité & fiabilité (local mais sérieux)

Là tu améliores :

- mots de passe hachés (ex : password_hash() en PHP)

- validation des formulaires (frontend + backend)

- empêcher un utilisateur de voir les RDV d’un autre

- éviter les injections SQL → utiliser des requêtes préparées

- vérifier que deux RDV ne peuvent pas se superposer sur un même créneau

Tu testes des cas bizarres :

- double clic sur “valider”

- formulaire vide

- heure déjà prise

- email invalide

Tu corriges jusqu’à ce que ce soit solide.

🟣 Phase 7 — Tests avec “vrai” usage (mais toujours en local)

Tu fais des scénarios :

- Ta mère joue le rôle de praticienne

- Toi, tu joues le rôle de plusieurs clients

- Tu simules une semaine complète de RDV

Tu notes :

- ce qui est chiant

- ce qui est lent

- ce qui manque dans l’interface

Et tu améliores.

🟣 Phase 8 — Choix de l’hébergement & nom de domaine (uniquement maintenant)

Quand :

- tu as un MVP qui marche

- tu as testé avec ta mère

- tu vois que tu veux vraiment continuer

👉 Là seulement, tu choisis :

- un hébergement (OVH / o2switch / Infomaniak…)

- un nom de domaine pour le service

Tu :

- crées la base de données en ligne

- uploades ton code (FTP / Git)

- adaptes tes paramètres de connexion (host, mdp, etc.)

Tu continues les tests, mais cette fois en ligne.

🟣 Phase 9 — Améliorations & version “publique”

Tu peux ensuite :

- ajouter une page pour expliquer l’outil aux pros

- prévoir une éventuelle tarification (même si tu la désactives au début)

- ajouter une FAQ, un formulaire de contact

- plus tard : paiement, SMS, etc.

Mais au moins → tu auras :

✅ un projet solide
✅ développé proprement en local
✅ pensé pour des vrais utilisateurs
✅ sécurisé de base
✅ facile à héberger